#### Поселковая администрация сельского поселения

#### «Поселок Детчино»

##### Малоярославецкого  района

##### Калужской  области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05»   марта    2019 г.      		                                                                                                № 57

«О внесении изменений в Постановление

поселковой администрации

СП «Поселок Детчино» № 276 от 26.09.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельского поселения «Поселок Детчино» на 2018-2022 годы»» (в редакции № 75 от 27.03.2018 года)

В связи с изменением в адресном перечне территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг., руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16 декабря 2017 г. № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

Поселковая администрация СП «Поселок Детчино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Приложение № 2 к Постановлению № 75 от 27.03.2018 года «О внесении изменений в Постановление Поселковой администрации СП «Поселок Детчино» № 276 от 26.09.2017 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельского поселения «Поселок Детчино» на 2018-2022 годы»».

- Настоящее Постановление подлежит обязательному размещению на официальном сайте поселковой администрации сельского поселения «Поселок Детчино» в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава поселковой администрации

сельского поселения «Поселок Детчино»                                              Е.Л. Заверин

- Приложение № 1

к Постановлению

поселковой администрации

СП  «Поселок Детчино»

от 27.03.2018 г. № 75

Паспорт

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования сельского поселения «Поселок Детчино» на 2018-2022 г. год.»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино» на 2018-2022 годы.» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный Проект постановления правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды " |
| Заказчик Программы | Поселковая администрация сельского поселения «Поселок Детчино» |
| Разработчик Программы | Поселковая администрация сельского поселения «Поселок Детчино» |
| Исполнители Программы | Поселковая администрация сельского поселения «Поселок Детчино» |
| Цель Программы | целями Программы являются: |
|  | - повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино»; |
|  | - обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; - организация искусственного освещения дворовых территорий; - создание условий для массового отдыха жителей села и организация обустройства мест массового пребывания населения; - совершенствование архитектурно - художественного облика села, размещение и содержание малых архитектурных форм; - выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | - основными задачами Программы являются: улучшение технического состояния придомовых территорий многоквартирных домов, условий в местах массового пребывания населения на территории муниципального образования; - совершенствование жилищно-коммунального хозяйства села; - поддержание санитарного порядка на территории села; - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий Программы | план мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино» на 2018-2022 годы.» |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансовых средств руб., из них: федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | наиболее значимые социально-экономические результаты: увеличение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов; улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения; достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти. |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения | управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами муниципального образования. |

- Основные характеристики реализации Программы

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки  сельского поселения «Поселок Детчино»  многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковочных карманов для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковочных карманов для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления  сельского поселения «Поселок Детчино»  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино» на 2018-2022 годы.» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места парковочных карманов автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам  сельского поселения  проездов к ним;

максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

-озеленение дворовых территорий;

-ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета  сельского поселения.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.

- Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора  разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:

выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

приоритетное направление социально-экономического развития села Детчино.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы.

- Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы

| - № п/п | - Наименование целевого показателя (индикатора) | - Кол-во | - Га |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Благоустройство дворовых территорий МКД | - 39 | - 9,7 |
| - 2 | - Благоустройство общественных территорий | - 9 | - 3,1 |

- Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Механизм реализации Программы определяется Поселковой администрацией сельского поселения «Поселок Детчино» и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

- Отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение;

- Обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

- Несут ответственность за реализацию мероприятий Программы;

- Обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

- Представляют в поселковую администрацию сельского поселения «Поселок Детчино» отчеты о проделанной работе.

- Приложение № 2

к Постановлению

поселковой администрации

СП  «Поселок Детчино»

от 27.03.2018 г. № 75

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству по программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение «Поселок Детчино» на 2018-2022 годы.»

| № п/п | Наименование дворовых/общественных территорий, подлежащих благоустройству | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Ул.Московская д. 52; Ул.Первомайская д.43; | 2018 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Ул.Первомайская д.58; | 2018 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 3 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Ул.Первомайская д. 45 Ул.Московская д. 54; Ул.Московская д. 56 | 2018 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 4 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования 1.Территория «Камня памяти» благоустройство и устройство исторических стендов 2.Благоустройство площади в центре села, место расположение «Фонтана» 3.Парковая зона отдыха и детская площадка возле дома культуры (ул.Московская, дом 2) (по итогам рейтингового голосования) | 2018 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 5 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Московская д.13 Г; Ул.Московская д. 13 Б; | 2019 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 6 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : ул.Калинина д.1; | 2019 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 7 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Пер.Садовый . 3 | 2019 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 8 | Парковая зона отдыха и детская площадка возле дома культуры (ул.Московская, дом 2) (продолжение благоустройства) | 2019 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
|  | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Советская д.8; | 2020 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 9 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Пер.Циолковского д. 16 | 2020 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 10 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Пер.Циолковского д. 18 | 2020 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 11 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Пер.Циолковского д. 20 | 2020 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 12 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Матросова д.56 | 2020 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 13 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Ленина д. 8 | 2020 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 14 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: Обустройство тротуарных дорожек, протяженностью 2600 м, | 2020 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 15 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Киевская д. 1 | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 16 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Киевская д. 2; | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 17 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Киевская д. 5 | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 18 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Киевская д. 6; Ул.Киевская д. 7 | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 19 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Киевская д. 8; Ул.Киевская д. 9 | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 20 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Киевская д. 10 | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 21 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: Спортивная площадки ул.Спортивная д. 1 | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 22 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: Детская площадка ул.Советская д .8 | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 23 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Спортивная площадка ул.Киевская между домами 6-7 | 2021 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 24 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Спортивная д. 1; Ул.Спортивная д. 2; Ул.Спортивная д. 3; Ул.Спортивная д. 4; Ул.Спортивная д. 4Б | 2022 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 25 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Железнодорожная д .6 | 2022 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 26 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Д.Тимохино Дачная д. 3 | 2022 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 27 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Московская д 51 | 2022 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 28 | Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов : Ул.Первомайская д.41 | 2022 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 29 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования Спортивная площадка за магазином «Магнит» | 2022 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |
| 30 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования: Верхняя площадка сквера героя Советского Союза Алпатова Н.С. | 2022 | Поселковая администрация СП «Поселок Детчино» |

- Приложение № 3

к Постановлению

поселковой администрации

СП  «Поселок Детчино»

- от 27.03.2018 г. № 75

- Мероприятия по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, вошедших в программу в 2018 году

| - Адрес дворовой территории общественной территории | - Мероприятия | - Финансирование |
| --- | --- | --- |
| Ул.Московская д. 52 - Ул.Первомайская д.43 - Ул.Первомайская д.58 Ул.Первомайская д. 45 Ул.Московская д. 54 - Ул.Московская д. 56 | Устройство покрытия асфальтобетоном площадок и проездов – 1090 м2 Покрытие автостоянки щебнем слоем 20 см – 380 м2 Засыпка детских площадок песком слоем 15 см – 400 м2 Перенос турников и качелей с ремонтом – 4 шт. Ремонт качелей – 2 шт. Ремонт песочницы – 2 шт. Ремонт скамьи – 6 шт. Установка скамьи – 6 шт. Установка урны – 11 шт. Установка коврохлопалки – 1 шт. Устройство площадки для сушки белья с установкой сушилок (2 комплекта) | - 1 688 978,66 рублей |
| Общественные территории Территория «Камня памяти» благоустройство и устройство исторических стендов | Установка информационных стендов - 5 шт. | - 436 118,56 |
| Благоустройство площади в центре села, место расположение «Фонтана» | Демонтаж существующего фонтана диаметром 6 м – 1 шт Установка арт-объекта «Детчино» - 1 шт. |  |
| Парковая зона отдыха и детская площадка возле дома культуры (ул.Московская,дом 2) (по итогам рейтингового голосования) | - Установка детской площадки - 100 м2 - Устройство резинового покрытия детской площадки - 100 м2 - Ограждение площадки - Устройство тротуаров и круга в центре парка тротуарной плиткой - Устройство металлических пешеходных ограждений (леерное ограждение) - Озеленение | - 1 985 335,84 рублей |